北京交通大学修缮、改造项目立项及开工流程（二）

·  
[image: image1]
③工程立项申请报告及领导批示相关文件





④到后勤集团网站下载立项会签表，并完成相应内容





②基本工程预算





①施工方案、施工图纸











N











Y











工程造价30万以下








携带资料①、②、③、④到后勤集团办理工程立项手续








到后勤集团网站下载开工会签表、消防安全协议书、施工单位综合治理责任书，经相关部门批准或确认后开工





说明： 关于流程图中①、②、③的说明见北京交通大学修缮、改造项目立项见开工流程（一）








通过招标程序确定施工方





由后勤集团直接委托施工方








经主管校领导批示实施的修缮、改造项目











